Gerência de Projetos de Software
Prof. Dra. Eliana B. Pereira
11/08/14

---
Partes Interessadas

---
Gerenciamento
das Partes Interessadas
- Processos requeridos para identificar todas as pessoas, grupos ou organizações que podem impactar ou serem impactados pelo projeto, analisar as expectativas das partes interessadas e seu impacto no projeto, e desenvolver estratégias de gerenciamento apropriadas para o engajamento eficaz das partes interessadas nas decisões do projeto.

---
Processos
- Identificar as partes interessadas
- Planejar o gerenciamento das partes interessadas
- Gerenciar o engajamento das partes interessadas
- Controlar o engajamento das partes interessadas

---
Identificar as partes interessadas
Ferramentas e
 Técnicas
Saídas
Entradas
1. Registro das partes
Interessadas
1. Termo de Abertura do
Projeto
2. Documentos de Aquisição
3.Fatores ambientais
Da empresa
4. Ativos de processos
organizacionais
1. Opinião Especializada
2.Reuniões
3. Análise das partes
interessadas
Termo de Abertura do Projeto
Previsões

---
Identificar as partes interessadas
- Identificar todas as pessoas, grupos ou organizações que podem impactar ou serem impactados por uma decisão, atividade ou resultado do projeto, e analisar e documentar informações relevantes relativas ao seus interesses, nível de engajamento, interdependências, influência, e seu impacto potencial no sucesso do projeto.
- Permite ao gerente de projeto identificar o direcionamento apropriado para cada PIN ou grupo de PIN's.

---
Registro das Partes
Interessadas
- Descreve os seguintes detalhes referentes as PIN:
  - Informações de identificação: Nome, posição na organização, local, papel no projeto, informações de contato;
  - Informações de avaliação: Requisitos essenciais, principais expectativas, influência potencial no projeto, fase de maior interesse no ciclo de vida do projeto;
  - Classificação das partes interessadas: Interna/Externa, de apoio/neutra/resistente, etc.

---
Planejar o gerenciamento
das partes interessadas
Ferramentas e
 Técnicas
Saídas
Entradas
1. Plano de gerenciamento
Das partes interessadas
2. Atualizações nos
Documentos de projeto
1. Plano de gerenciamento
De projeto
2.Registro das partes
interessadas
3.Fatores ambientais
Da empresa
4. Ativos de processos
Organizacionais
1. Opinião Especializada
2.Reuniões
3. Técnicas analíticas
Termo de Abertura do Projeto
Previsões

---
Planejar o gerenciamento
- É o processo de desenvolver estratégias apropriadas de gerenciamento para envolver as partes interessadas de maneira eficaz no decorrer de todo o ciclo de vida do projeto, com base na análise das suas necessidades, interesses e impacto potencial no êxito do projeto.
- Fornece um plano claro e de interação com as partes interessadas do projeto para que apoiem o interesse do projeto.
[Speaker Notes: MEMORIA DESCRITIVO  VERSIONAMENTO]

---
Plano de gerenciamento
- Plano contendo:
  - Níveis de engajamento desejados e atuais das principais partes interessadas.
  - Âmbito e impacto da mudança nas partes interessadas.
  - Inter-relacionamentos identificados e sobreposição potencial entre as partes interessadas.
  - Requisitos de comunicação das partes interessadas para a atual fase do projeto.
  - Informações a serem distribuídas as partes interessadas incluindo idioma, formato, conteúdo e nível de detalhe.
  - Intervalo de tempo e frequência da distribuição das informações para as partes interessadas.
  - ….
[Speaker Notes: MEMORIA DESCRITIVO  VERSIONAMENTO]

---
Plano de gerenciamento
- O nível de engajamento das partes interessadas pode ser classificado como segue:
  - Desinfomado: sem conhecimento do projeto e impactos potenciais
  - Resistente: ciente do projeto e dos impactos potenciais e resistente a mudança.
  - Neutro: ciente do projeto e mesmo assim não da apoio ou resiste.
  - Dá apoio: ciente do projeto e dos impactos potenciais e dá apoio a mudança.
  - Lidera: ciente do projeto e dos impactos potenciais e ativamente engajado em garantir o êxito do projeto.
[Speaker Notes: MEMORIA DESCRITIVO  VERSIONAMENTO]

---
Gerenciar o engajamento
Ferramentas e
 Técnicas
Saídas
Entradas
1. Registro das questões
2. Solicitações de
Mudança
3. Atualizações no plano
De gerenciamento de
Projeto
4. Atualizações nos
Documentos do projeto
5. Atualizações nos
Ativos de processos
Organizacionais.
1. Plano de gerenciamento
Das partes interessadas
2. Plano de gerenciamento
Das comunicações
3. Ativos de processos
Organizacionais
4. Registro das mudanças
1. Métodos de
comunicação
2. Habilidades
interpessoais
3. Habilidades de
gerenciamento
Termo de Abertura do Projeto
Previsões

---
Gerenciar o engajamento
- Processo de se comunicar e trabalhar com as partes interessadas para atender às suas necessidades/expectativas, abordar questões a medida que elas ocorrem e promover o engajamento apropriados das PIN nas atividades do projeto no decorrer de todo seu ciclo de vida.
[Speaker Notes: MEMORIA DESCRITIVO  VERSIONAMENTO]

---
Controlar o engajamento
Ferramentas e
 Técnicas
Saídas
Entradas
1. Informações sobre
O desempenho do trabalho
2. Solicitações de
Mudança
3. Atualizações no Plano
de gerenciamento
De projeto
4. Atualizações nos
Documentos do projeto
5. Atualizações nos
Ativos de processos
Organizacionais.
1. Plano de gerenciamento
De projeto
2. Registro das questões
3. Dados de desempenho
Do trabalho
4. Documentos do projeto
1. Opinião Especializada
2.Reuniões
3. Sistemas de
Gerenciamento de
informações
Termo de Abertura do Projeto
Previsões

---
Controlar o engajamento
- Processo de monitorar os relacionamentos das partes interessadas no projeto em geral, e ajustar as estratégias e plano de engajamento das mesmas.
- Permite a manutenção ou aumento da eficácia e eficiência das atividades de engajamento das partes interessadas no decorrer do projeto.