Gerência de Projetos de Software
Prof. Dra. Eliana B. Pereira
11/08/14

---
Escopo

---
Gerenciamento
do Escopo do Projeto
- Processos requeridos para garantir que o projeto inclui todo o trabalho requerido para completar o projeto com sucesso.
  - Controlar o que está e o que não está no projeto!
- Deve-se concentrar em apenas fornecer ao cliente o que está especificado.

---
Gerenciamento do Escopo do Projeto
- Objetiva a criação do Plano de Gerenciamento do Escopo, envolvendo o entendimento do escopo do PROJETO e do PRODUTO.
- Preparação de uma declaração detalhada do escopo.
- Criação, manutenção e aprovação de uma EAP.
- Obtenção da verificação e aprovação formal do escopo.
Controle de Mudanças
[Speaker Notes: VERSOES!!!]

---
Definições
- Escopo do produto:
  - As características e funções que descrevem um produto, serviço ou resultado.
- Escopo do projeto:
  - O trabalho que precisa ser realizado para entregar um produto, serviço ou resultado com as características e funções especificadas.

---
Processos
- Planejar o gerenciamento do escopo
- Coletar os requisitos
- Definir o escopo
- Criar a EAP
- Validar o escopo
- Controlar o escopo

---
Planejar o gerenciamento
do Escopo
Ferramentas e
 Técnicas
Saídas
Entradas
1. Plano de gerenciamento
Do escopo
2. Plano de gerenciamento
Dos requisitos
1. Plano de gerenciamento
De projeto
2. Termo de Abertura do
Projeto
3. Ativos de processos
Organizacionais
4.Fatores ambientais
Da empresa
1. Opinião Especializada
2.Reuniões
Termo de Abertura do Projeto
Previsões

---
Planejar o gerenciamento
do Escopo
O Planejamento do Escopo requer um balanceamento cuidadoso entre as ferramentas, recursos e diversos outros fatores para garantir que os esforços realizados na definição do escopo estejam alinhados com os objetivos do projeto

---
Plano de gerenciamento
do Escopo
- Descreve como o escopo será gerenciado.
- Como as modificações do escopo serão identificadas, classificadas e integradas ao projeto.
- Qual a probabilidade do escopo mudar, a frequência e quanto
- Pode ser um documento isolado ou parte do plano de projeto.

---
Coletar os requisitos
Ferramentas e
 Técnicas
Saídas
Entradas
1. Documento de requisitos
2. Matriz de rastreabilidade
Dos requisitos
1. Plano de gerenciamento
De escopo
2.Plano de gerenciamento
De requisitos
3. Plano de gerenciamento
Das partes interessadas
4.Termo de abertura do
Projeto
5. Registro das partes
interessadas
1.Entrevistas
2.Grupos de discussão
3. Oficinas facilitadas
4. Técnicas de criatividade
Em grupo
5. Técnicas de tomada de
Decisão
6. Questionários e pesquisas
7. observações
8. protótipos
9. benchmarking
10. diagramas de contexto
11. análise de documentos
Termo de Abertura do Projeto
Previsões

---
Coletar os requisitos
- Inclui toda a fase de coleta e documentação dos requisitos para o projeto.
- Diferentes documentos de requisitos podem ser utilizados para documentos todos os requisitos do produto.
- Matriz de rastreabilidade estabelece uma ligação dos requisitos do produto desde suas origens até as entregas que os satisfazem.
[Speaker Notes: MEMORIA DESCRITIVO  VERSIONAMENTO]

---
Definir o Escopo
Ferramentas e
 Técnicas
Saídas
Entradas
1. Especificação do escopo
Do projeto
2. Atualizações nos
Documentos do projeto
1. Plano de gerenciamento
Do escopo
2. Termo de Abertura do
Projeto
3. Ativos de processos
Organizacionais
4. Documentos de
requisitos
1. Opinião Especializada
2. Análise de Produto
3. Geração de alternativas
4. Oficinas facilitadas
Termo de Abertura do Projeto
Previsões

---
Definir o escopo
(Especificação do escopo do projeto)
- Inclui as entregas, objetivos, estimativas, restrições e uma declaração de trabalho do que deve ser feito.
- Serve como base para futuras decisões e inclui critério para determinar se o projeto ou suas fases foram bem sucedidas.
- Recomendado que seja escrita mesmo que algum elemento já tenha sido incluído no termo de abertura.
[Speaker Notes: MEMORIA DESCRITIVO  VERSIONAMENTO]

---
Criar EAP
Ferramentas e
 Técnicas
Saídas
Entradas
1. Linha de base do escopo
2. Atualizações nos
Documentos do projeto
1. Plano de gerenciamento
De escopo
2. Especificação do escopo
Do projeto
3. Documentação dos
requisitos
4. Ativos de processos
Organizacionais
5.Fatores ambientais
Da empresa
1. Opinião Especializada
2.Decomposição
Termo de Abertura do Projeto
Previsões

---
Criar a EAP
EAP:
  - É um agrupamento dos componentes do projeto, orientados para o resultado principal, que organiza e define o escopo total do projeto.
- Deve ser construída com base nos entregáveis do projeto:
  - Devem ser gerenciáveis, integráveis e mensuráveis.
- Qualquer atividade que não estiver na EAP está fora do escopo do projeto.

---
Criar a EAP

---
Criar a EAP

---
EAP – Estrutura Analítica
do Projeto
- Em inglês WBS (Work Breakdown Structure).
- É o resultado da decomposição dos elementos e componentes do projeto.
- Define o trabalho a ser realizado em termos de entregas.
- Garante que todo o trabalho necessário esteja identificado.

---
Decomposição do Escopo
- É a subdivisão de entregas do projeto em componentes menores e mais gerenciáveis até que todo o trabalho do projeto tenha sido identificado.
- Gera a linha de base de trabalho para medição do progresso e exercer o controle.

---
EAP – Estrutura Analítica do Projeto
- Os níveis mais inferiores da EAP são chamados de pacotes de trabalho.
- Tem como principais objetivos:
  - Identificar tarefas do projeto
  - Fornecer um mapa do que será executado.
  - Facilitar o processo de controle.
  - Estabelecer um ponto de partida para o cronograma e os custos.
  - Auxiliar na atribuição e distribuição das atividades

---
Pacotes de Trabalho
- São os itens no nível mais baixo da EAP (e podem ser quebrados em atividades e tarefas).
- Devem ser identificadas como unidades gerenciáveis que podem ser planejadas, orçadas, cronogramadas e controladas

---
Decomposição do Escopo

---
EAP – Estrutura Analítica
do Projeto

---
EAP – Estrutura Analítica
do Projeto

---
EAP – Estrutura Analítica do Projeto
- Como seria a EAP do projeto da CONSTRUÇÃO DA SUA CASA?

---
EAP – Estrutura Analítica
do Projeto

---
Regra das 80 horas
- Cada tarefa deve ser decomposta em pacotes de trabalho que não requerem mais do que 80 horas para ser completados.
- Pacotes acima de 80 horas acabam se tornando muito complicados de serem gerenciados.

---
Dicionário da EAP
- Contém o conteúdo detalhado dos componentes contidos em uma EAP.
- Para cada componente da EAP inclui um código do identificador de conta, uma declaração de trabalho, etc.
- Pode incluir também:
  - Referências técnicas,
  - Requisitos de qualidade,
  - Recursos necessários,
  - Estimativas de custo,
  - Etc.

---
Validar o Escopo
Ferramentas e
 Técnicas
Saídas
Entradas
1. Entregas aceitas
2. Solicitações de mudança
3. Informações sobre o
Desempenho do trabalho
4. Atualizações nos
Documentos do projeto
1. Plano de gerenciamento
De projeto
2. Documentos dos
requisitos
3. Matriz de rastreabilidade
De requisitos
4.Entregas verificadas
5. Dados de desempenho
Do trabalho
1. Inspeção
2.Técnicas de tomada de
Decisão em grupo
Termo de Abertura do Projeto
Previsões

---
Validar o Escopo
- É a aceitação formal do escopo do projeto.
- A verificação do escopo refere-se à aceitação dos resultados do trabalho ao passo que o controle de qualidade refere-se principalmente à exatidão dos resultados do trabalho.
- Deve ocorrer ao final de cada fase do projeto.
- A verificação é feita por meio de inspeções ou auditorias que verificam o trabalho de forma a assegurar que eles foram completados correta e satisfatoriamente em conformidade com os requisitos.

---
Controlar o escopo
Ferramentas e
 Técnicas
Saídas
Entradas
1. Informações sobre o
Desempenho do trabalho
2. Solicitações de mudança
3. Atualizações no plano
De gerenciamento do
projeto
4. Atualizações nos
Documentos do projeto
5. Atualizações no
Ativos de processos
organizacionais
1. Plano de gerenciamento
De projeto
2. Documentos dos
requisitos
3. Matriz de rastreabilidade
De requisitos
4.Ativos de processos
organizacionais
5. Dados de desempenho
Do trabalho
1. Análise de variação
Termo de Abertura do Projeto
Previsões

---
Controlar o escopo
- Influencia os fatores que criam mudanças no projeto e de controlar o impacto dessas mudanças.
- Alterações no escopo podem requerer alterações no custo, tempo, qualidade e outros objetivos.
- Mudanças podem vir de diferentes fontes.

---
Controlar o escopo
- Deve cuidar para que os fatores geradores de mudanças estejam em concordância com os objetivos e necessidades do projeto.
- Deve determinar QUANDO, QUANDO, POR QUEM e POR QUÊ foram feitas alterações.
- Gerencias as mudanças a medida que ocorram
- Deve administrar o impacto das alterações sobre todos os demais processos associados

---
Controlar o escopo
- São procedimentos formais, documentados, que definem os passos pelos quais documentos oficiais do projeto podem ser alterados.
- Sistemas de controle de mudanças podem incluir um Comitê de Controle de Alterações (Change Control Board ou CCB)
  - Tem responsabilidade de aprovar ou rejeitar alterações.
  - Formulários de solicitação de mudanças
- Deve incluir procedimentos para alterações de emergência.